# ANEXO

# CONVENIO  URBANÍSTICO

Expedientes Nº 210076-A-2020 / 220235-A-2022

En la Ciudad de Venado Tuerto a los tres días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, entre la MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. SERGIO LEONEL CHIARELLA y el Secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano, Sr. SANTIAGO MEARDI, fijando domicilio en calle San Martín Nº 899 de esta Ciudad, en adelante denominada LA MUNICIPALIDAD, por una parte y CEDRO AZUL S.A., CUIT 30-70808000-0, fijando domicilio en Avda. Alem Nº 103 de esta Ciudad, representada por su Presidente, Sra. MARIANA CAÑON, DNI 25.852.044, domiciliada en calle Juan Bautista Alberdi Nº 478 de la ciudad de Venado Tuerto, en adelante denominada EL URBANIZADOR, por la otra, se conviene en celebrar el presente Convenio Urbanístico que se regirá en un todo por las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD autoriza a EL URBANIZADOR a la subdivisión de un lote de su propiedad ubicado en la Chacra 30, Manzana Catastral Nº 931P, Lote 2 de la Manzana P del plano Nº 127343/1989, con 127,77 metros de frente por Avda. Comandante Espora y por calle René Favaloro y 55,00 metros de frente por calle Pedro Barberis y su fondo paralelo a esta, que encierra una superficie según título y según mensura de 7.027,36m², perteneciente a la zona Z6 (Barrios de Usos Mixtos), en el marco del Plan de Desarrollo Territorial, a partir de la provisión de la infraestructura disponible, a cargo de EL URBANIZADOR.--------------

SEGUNDA: EL URBANIZADOR cederá en propiedad a LA MUNICIPALIDAD, una fracción de terreno de 3,00m de ancho en su frente sobre Avda. Comandante Espora, para completar el ancho oficial de la misma, que suma 383,31m² (Lote II del plano de mensura y subdivisión elaborado por el Agrim. Richar Ato). No corresponde la cesión de reservas para espacios verdes y libres públicos y para espacios comunitarios, dado que las mismas fueron cedidas mediante el plano de mensura Nº 127343/1989 y aceptadas por Ordenanza Nº 1790/1989.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA: A la fecha de transferencia de dominio del inmueble detallado en la cláusula SEGUNDA, EL URBANIZADOR se obliga a entregar el lote libre de todo impuesto, gravamen, hipoteca, tasas o derechos municipales que le correspondiere, así como libre de ocupantes. Asimismo, declara que el inmueble es de su exclusiva propiedad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: EL URBANIZADOR asume a su cargo la ejecución y costos del 100% de la obra de 1.129,55 metros cuadrados de hormigón H30 simple para pavimentación, incluido el cordón, correspondiente al semiancho de calles Pedro Barberis y Dr. René Favaloro y a la dársena de estacionamiento de 2,00m de ancho sobre la Avda. Comandante Espora y 992,72 metros cuadrados de estabilizado granular de 0,07 metros de espesor, de acuerdo al proyecto de pavimento y estabilizado granular adjunto confeccionado por la Dirección Municipal de Proyectos y Seguimiento de Obras, dependiente de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas.-

QUINTA: EL URBANIZADOR asume a su cargo el 100% de la ejecución y costos de provisión, excavación, colocación y tapada de 25,00 metros lineales de cañería de HºAº de 0,60m de diámetro sobre calle Pedro Barberis, el 50% de la ejecución y costos de provisión, excavación, colocación y tapada de 137,77 metros lineales de cañería de Hº de 1,00m de diámetro sobre Avda. Comandante Espora, correspondientes a acometidas y el 100% de la ejecución de 3 (tres) sumideros simples y 1 (una) cámara de registro, de acuerdo al proyecto de desagüe adjunto confeccionado por la Dirección Municipal de Proyectos y Seguimiento de Obras, dependiente de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas.-------------------------------------------------------

SEXTA: EL URBANIZADOR asume a su cargo la ejecución y costos de las obras de repotenciación de la subestación transformadora Nº 534, tendido de red preensamblada de baja tensión montada sobre postes de hormigón e instalación de alumbrado público, de acuerdo al proyecto adjunto confeccionado por la Cooperativa de Electricidad de Venado Tuerto.--------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMA: EL URBANIZADOR asume a su cargo la ejecución y costos de las obras de red cloacal, de acuerdo al proyecto adjunto confeccionado por la Cooperativa de Obras Sanitarias.-------------------------------------------

OCTAVA: EL URBANIZADOR asume a su cargo la ejecución y costos de las obras de red de agua potable, de acuerdo al proyecto adjunto confeccionado por la Cooperativa de Obras Sanitarias.-------------------------------

NOVENA: EL URBANIZADOR asume a su cargo la ejecución y costos de las obras de red de GAS, de acuerdo al proyecto adjunto confeccionado por Litoral Gas S.A. .La ejecución y habilitación de dicho proyecto está supeditado a la habilitación de los siguientes anteproyectos: P/VT/14/027 – Refuerzo Gasoducto Regional Sur 70 bar, P/VT/14/028 – Refuerzo Gasoducto Carmen-Teodelina 70 bar, P/VT/14/029 – Nuevo ramal y servicio a ERP 70/25 de Venado Tuerto-Zona Rural, P/VT/21/004 – Gasoducto de refuerzo 25 bar en Venado Tuerto, P/VT/22/069 – Suministro a Barrio Lussenhoff. En el supuesto de que tales obras no fueren ejecutadas en el plazo de 7 (siete) años contados desde la fecha inscripción del plano de mensura en la División Catastro de la Municipalidad de Venado Tuerto, se extinguirá la obligación de EL URBANIZADOR respecto de la ejecución de la red de gas, liberándose, en consecuencia, los lotes en garantía correspondientes a dicha obra, establecidos en la cláusula UNDÉCIMA.------------------------------------------------

DÉCIMA: EL URBANIZADOR asume a su cargo la ejecución y costos de la forestación, en la cantidad y modalidad de implantación establecida por la Dirección Municipal de Espacios Públicos, dependiente de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas.----------------------------------------------------------------------------------------

UNDÉCIMA: Con el objeto de asegurar el financiamiento de la ejecución de las obras de infraestructura requeridas, LA MUNICIPALIDAD autoriza el ingreso de la mensura del proyecto de subdivisión que se tramita, tomando los lotes 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del plano de mensura y subdivisión elaborado por el Agrim. Richar Orlando Ato como garantía de las obras establecidas en las cláusulas CUARTA, QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA y DÉCIMA y los lotes 31 y 32 de dicho plano como garantía de la obra determinada en la cláusula NOVENA. LA MUNICIPALIDAD liberará los lotes en garantía cuando las obras pactadas sean ejecutadas por las distintas reparticiones, se encuentren terminadas y cedidas y con el acta de recepción final rubricada entre las partes.----------------------------------------------------------------------------------------------------

DUODÉCIMA: El presente Convenio se suscribe ad-referendum del Concejo Municipal, comprometiéndose la MUNICIPALIDAD a tal fin a remitir a la Corporación el correspondiente Proyecto de Ordenanza dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de firma de este Convenio. En el caso que el Concejo Municipal no ratificara el presente Convenio, éste quedará sin efecto alguno, no debiéndose las partes indemnización de ninguna especie por ningún concepto y en el caso que el mismo se ratificara tendrá principio de ejecución a partir de la fecha de promulgación de la Ordenanza respectiva.--------------------------------------------------------

DÉCIMA TERCERA: A sus efectos se transcribe el Art. 18º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 – texto ordenado por Decreto Nº 87/85 con las modificaciones de la Ley Nº 9666 – Art. 18º: “Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de nulidad de todo acto o Contrato que las Autoridades Comunales celebren en representación del Municipio y deberá ser transcripta en toda Escritura Pública o Contrato que se celebre con particulares”.-------------------------------------------------------------------------

Bajo las TRECE cláusulas que anteceden, de plena conformidad, habiendo leído e interpretado los mismos cuyo fiel cumplimiento se obligan, las partes suscriben tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

...............................................      	                             .............................................

Sr. Santiago Meardi 	            	     	                                         Dr. Sergio Leonel Chiarella                Secretario de Desarrollo Productivo y                   	                                       Intendente

Planeamiento Urbano

..............................................

Sra. Mariana Cañon

DNI Nº 25.852.044